Załącznik do umowy nr 3b – szczegółowe warunki zamówienia

  - Zamówienie będzie realizowane w 5 etapach i obejmuje:

- Etap I: Wizualizacja platformy

- Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy opracuje minimum
3 propozycje projektu graficznego platformy tj. przygotowuje pisemny opis koncepcji platformy wraz ze schematem blokowym rozmieszczenia poszczególnych elementów oraz logo projektu i dostarcza go Zamawiającemu do akceptacji na nośniku CD, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i podstron.

- Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji projektu graficznego dokonuje pisemnej akceptacji jednej z nich, za pomocą poczty elektronicznej.

- Etap II: Podłączenie platformy

- Po otrzymaniu pisemnej akceptacji projektu Zamawiającego, Wykonawca uruchamia platformę informatyczną na roboczym adresie.

- Zamawiający przekaże dla Wykonawcy materiały merytoryczne do umieszczenia
na platformie.

- Etap III: Wdrożenie i przekazanie przedmiotu umowy

- Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym datę szkolenia z obsługi platformy.

- Wykonawca przeprowadza 2-dniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego (Wiejska 45C, 15-351 Białystok) z obsługi platformy na podstawie serwisu znajdującego się na adresie roboczym.

- Po szkoleniu i przekazaniu haseł dostępowych Wykonawca dostarcza protokół z przeprowadzenia szkolenia oraz protokół zdawczo – odbiorczy.

- Wykonawca wypełnia platformę danymi dopóki Zamawiający nie uzna, iż jest on gotowy na udostępnienie dla ogółu internautów.

- Etap IV: Uruchomienie platformy pod adresem rzeczywistym

- Zamawiający dostarcza, za pomocą poczty elektronicznej Wykonawcy pisemną dyspozycję, określająca datę uruchomienia platformy pod adresem rzeczywistym tj. takim, pod którym platforma będzie dostępna dla ogółu internautów.

- Wykonawca na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego uruchamia platformę pod rzeczywistym adresem zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiającego terminem.

Termin wykonania do 31.08.2018 r.

- Etap V: Administracja platformy

- Bieżące usuwanie wszelkich błędów w funkcjonowaniu strony internetowej
(w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia problemu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku),

- Bieżąca aktualizacji strony, obejmującej zamieszczanie na stronie treści przekazywanych przez Zamawiającego i aktualizację Komponentów,

- Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczania na stronie drogą elektroniczną,

- Wykonawca przekazane przez Zamawiającego materiały umieści na stronie
w przeciągu 24 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku),

- Wykonywanie kopii bezpieczeństwa, odpowiedzialność za kopię zapasową strony www ponosi Wykonawca.

Termin realizacji od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, wdrożenia i obsługi platformy internetowej projektu
w formie elektronicznej wraz z wstępną zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej oraz podstron, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi poniżej.

- Serwis internetowy oparty będzie o system CMS (ang. Content Management System - System Zarządzania Treścią) na licencji GNU General Public License (GNU GPL) np. WordPress, Joomla.

- Struktura serwisu internetowego projektu:

  - Serwis internetowy projektu powinien zawierać stronę główną, zakładki / podstrony takie jak: „Autyzm: przegląd; biblioteka; usługi serwisowe, prawo;, „Dla rodziców: usługa diagnostyczna, szkoły na Podlasiu i w Kownie, usługi wsparcia; grupy rodziców, FAQ”; „Programy terapii: usługi w zakresie wczesnej diagnozy, specjalne usługi edukacyjne, terapia mowy, warsztaty terapii zajęciowej, rozwój umiejętności”; „O projekcie: przegląd, postępy, aktualności, badania, nasz zespól, partnerzy, Źródła”; „Kontakt”.

- Wymagania dotyczące wyglądu i funkcjonalności serwisu:

  - użyteczność,

  - wygląd adekwatny do tematyki serwisu,

  - wersje językowe: polska, angielska i litewska,

  - grafika oraz kolory powinny być spójne z zasadami informacji i promocji opisanymi w Księdze identyfikacji wizualnej Podręcznika Beneficjenta Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Polska-Litwa w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020,

  - serwis internetowy musi być kompatybilny z przeglądarkami internetowymi (IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) i systemem użytkownika. Technologie użyte do budowy serwisu powinny zapewnić poprawne wyświetlanie na wszystkich urządzeniach (komputery, tablety, smartphony), systemach i poprogramowaniach, oraz szybkie ładowanie serwisu,

  - serwis internetowy musi spełniać standard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines),

  - serwis internetowy optymalizowany do poprawnego wyświetlania w standardowej rozdzielczości, umieszczony centralnie,

  - każda podstrona może mieć podmenu, do min. 3 poziomu szczegółowości,

  - panel administracyjny umożliwia samodzielne dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron z użyciem edytorów WYSIWYG z możliwością podglądu strony przed jej opublikowaniem. Edytor WYSIWYG musi mieć możliwość obsadzania tabel, grafik oraz obiektów FLASH w treści serwisu.

  - wszystkie treści zamieszczone na serwisie będą miały możliwość generowania ich do dokumentów PDF oraz wersji do wydruku,

  - serwis internetowy musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiające zmianę jakiejkolwiek jego części przez osoby trzecie,

  - serwis internetowy zawiera moduły (wszystkie w pełni obsługiwane w panelu administracyjnym):

- logo projektu (zaprojektowane przez Wykonawcę),

- kalendarz,

- licznik gości, statystyki odwiedzin,

- wyszukiwarka przeszukująca treści zawartych na stronach www,

- formularz kontaktowy (umożliwiający wysłanie wiadomości e-mail do administratora),

  - wtyczka do portali społecznościowych,

  - serwis internetowy musi obsługiwać system szablonów,

  - serwis internetowy musi być podpięty pod statystyki odwiedzin strony dostępne z panelu administracyjnego,

  - informacja o wykorzystywaniu plików cookie,

  - strona musi być zoptymalizowana pod kątem wydajnościowym - kompresja obrazów, minifikacja kodu HTML, CSS oraz JavaScript, obsługa kompresji GZIP, obsługa cache przeglądarki,

  - serwis internetowy powinien być przyjazny użytkownikowi, a jego budowa powinna być oparta na analizach User Experience,

  - poszczególne strony powinny być zoptymalizowane pod kątem SEO - uzupełnienie alt opisów obrazów, dodanie unikalnych tytułów i meta opisów wszystkich podstron oraz artykułów, odpowiednie natężenie słów kluczowych.

- Wykonawca zapewni 2-dniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego (Wiejska 45C, 15-351 Białystok) z obsługi platformy na podstawie serwisu znajdującego się na adresie roboczym oraz przekaże instrukcję obsługi.

- Wykonawca przedstawi minimum 3 propozycje projektu graficznego serwisu, z których Zamawiający wybiera jeden odpowiadający projekt graficzny.

- Projekty graficzne zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na nośniku CD, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i podstron.

- Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania domeny internetowej, a Wykonawca do hostingu www strony przez okres trwania umowy.

- Nie dopuszcza się umieszczania reklam na serwisie.

- Wykonawca zobowiązuje się do administracji i aktualizacji serwisu internetowego przez okres trwania umowy, począwszy od momentu protokolarnego odbioru strony. Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej już gotowego serwisu internetowego w miarę własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji. Administracja serwisu internetowego będzie polegać na:

  - bieżącym usuwaniu wszelkich błędów w funkcjonowaniu serwisu internetowego
(w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia problemu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku),

  - bieżącej aktualizacji serwisu, obejmującego zamieszczanie na stronie treści przekazywanych przez Zamawiającego i aktualizację Komponentów,

  - Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczania na stronie drogą elektroniczną,

  - Wykonawca przekazane przez Zamawiającego materiały umieści na serwisie
w przeciągu 24 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku),

  - Wykonywanie kopii bezpieczeństwa, odpowiedzialność za kopię zapasową strony www ponosi Wykonawca.

- Serwis powinien zawierać stosownie do aktualnych wytycznych programowych:

a) logo projektu,

b) logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podpisem „INTERREG Polska-Litwa”,

c) logo Politechniki Białostockiej,

d) logo Krajowego Towarzystwa Autyzmu,

e) logo Kaunas Pranas Daunys Center of Education,

f) informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Litwa.

- Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi serwisu internetowego, w tym świadczenie pomocy technicznej i aktualizacji zaproponowanego rozwiązania do końca 30.11.2018 r.

- Po stronie Wykonawcy jest nabycie wszelkich praw związanych z wykorzystywanymi na serwisie internetowym elementów graficznych: licencji Adobe Photoshop i Adobe Illustrator oraz serwera.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać w najlepszej woli, zgodnie z posiadaną wiedzą fachową, starannie, uczciwie i odpowiedzialnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych i majątkowych oraz osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób i podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej) Wykonawca do dnia 31.08.2018 r. przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej kody źródłowe wraz z bazą danych, niezbędne do prawidłowego działania platformy internetowej do dnia 31.08.2018 r.